PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

COMITÉ TÉCNICO

TERCERA SESIÓN ORDINARIA 2021

23 DE JUNIO DE 2021

ORDEN DEL DÍA

I.	LISTA DE ASISTENCIA, COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL E INSTALACIÓN DE LA REUNIÓN.

II.	ASUNTOS.

1. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CONCLUSIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE CONEXIÓN AL PUERTO FRONTERIZO EL BERRENDO-ANTELOPE WELLS EN EL MUNICIPIO DE JANOS, CHIH.

2. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DEL EJERCICIO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DEL ORGANISMO.

3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS E INFRAESTRUCTURA DEL EJERCICIO 2021, DERIVADO PRINCIPALMENTE DE LA PRÓXIMA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PIDET/SPARK.

4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RECLASIFICAR EL PAGO REALIZADO POR LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE UN TÍTULO DE CONCESIÓN PARA EL USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES, EFECTUADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES DE GESTIÓN DEL BALANCED SCORECARD AL 31 DE MAYO DE 2021.

1.  SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR LA ASIGNACIÓN DE UNA FRACCIÓN DE TERRENO A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y OBRAS PÚBLICAS DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA CONCLUSIÓN DEL TRAMO CARRETERO DE CONEXIÓN AL PUERTO FRONTERIZO EL BERRENDO-ANTELOPE WELLS EN EL MUNICIPIO DE JANOS, CHIH.

Antecedentes:

Con fecha 20 de abril de 2021 mediante Oficio No. C-DC-PY-030-04-2021 suscrito por el Ing. José Antonio Lerma Renova, Director de Caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, solicitan la donación de una fracción de terreno con una superficie de 24,204.36 mts2 que les permita estar en posibilidades de acreditar la propiedad del mismo para dar continuidad a los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental y Cambio de Uso de Suelo, esto con el objeto de llevar a cabo la conclusión del tramo carretero de conexión al Puerto Fronterizo El Berrendo-Antelope Wells en el Municipio de Janos, Chih., al cual le resta un tramo por concluir de aproximadamente 1.5 km que representa el 13% del total del tramo.

Que la fracción del lote donde se localiza la afectación motivo de la solicitud, es parte de una de mayor extensión denominado El Cibulo, el cual se identifica o se denomina como polígono B, con una superficie de 20-28-15.52 Has, ubicado en el municipio de Janos, Chihuahua adquirida mediante compraventa al C. Ezzio Jácquez Quintana, en su carácter de Apoderado Legal del C. Guadalupe Raúl Flores Flores, acuerdo de voluntades elevado a escritura pública No. 6302 del volumen 408 de fecha 24 de julio de 2008, otorgada ante la fe de la Licenciada Graciela Eugenia Baca Chávez, aspirante al ejercicio del notariado, adscrita a la Notaría Pública número 11 del Distrito Judicial Morelos, Chihuahua, en funciones de Notaria Pública por licencia de su titular, instrumento legal debidamente registrado bajo la inscripción número 34 del folio 34 del libro 588, sección primera, del Registro Público de Propiedad y del Notariado del Distrito Galeana, en el Estado de Chihuahua.

De acuerdo al avalúo colegiado de fecha 17 de mayo de 2021, la fracción de terreno arroja un valor comercial de $ 277,000.00 (Doscientos setenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).

Punto de Acuerdo:

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en la fracción III del Art.  77 de la Ley de Bienes del Estado, el cual señala que “La enajenación de los bienes inmuebles propiedad del Estado o de los municipios, se podrá realizar bajo los siguientes supuestos: III. Donación en favor de otros entes públicos ……………………”, se solicita la autorización para llevar a cabo la donación de una fracción de terreno con una superficie de 24,204.36 mts2 a favor de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Chihuahua, con el objeto de llevar a cabo la conclusión del tramo carretero de conexión al Puerto Fronterizo El Berrendo-Antelope Wells en el Municipio de Janos, Chih.

En caso de autorizarse la asignación, se facultaría a la persona titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico y al Coordinador General del organismo,  a celebrar los actos de dominio correspondientes de conformidad con la fracción VI del artículo 21 de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Chihuahua y  la fracción I del artículo 14 del Estatuto Orgánico de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua, bastando solo con la previa aprobación del Comité del Patrimonio Inmobiliario estatal, toda vez que con fundamento en la fracción IV del  art. 46 de la Ley de Bienes del Estado, las enajenaciones directas que se realicen entre dependencias o entidades del Poder Ejecutivo del Estado están exentas de la autorización del Congreso del Estado.

2. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR AJUSTES AL PRESUPUESTO DE INFRAESTRUCTURA DEL EJERCICIO 2021, CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS QUE SE DESARROLLAN EN LOS PARQUES INDUSTRIALES DEL ORGANISMO.

Antecedentes:

En la segunda sesión ordinaria del Comité Técnico del organismo, celebrada el pasado 11 de mayo del presente ejercicio, se autorizó llevar a cabo la ampliación de partidas presupuestales de infraestructura en parques industriales, derivado de que algunas obras se licitaron a finales del ejercicio 2020 y se requirió traspasar el presupuesto no ejecutado al presente ejercicio, y otras presentaron necesidades de adaptación en el campo al momento de su ejecución, lo que originó mayor costo al programado.

En el caso de la ampliación presupuestal del contrato 071-2020, relativo a la construcción e instalación de 3 tanques elevados de almacenamiento de agua para reemplazar tanques existentes en malas condiciones en los parques Aeropuerto (Juárez), Cuauhtémoc, y Complejo Industrial Chihuahua, se presentó la solicitud de ampliación al Comité Técnico por un importe total de $2,287,036.00 (Dos millones doscientos ochenta y siete mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.), distribuidos en las tres ubicaciones mencionadas de acuerdo a la siguiente tabla:

Situación Actual:

Al revisar las cantidades para la elaboración de los convenios adicionales con el contratista, la Unidad de Ingeniería del organismo se percató de que la distribución de la ampliación presupuestal es incorrecta, ya que se asignó la mayor parte del recurso al Parque Industrial Aeropuerto, siendo las cantidades correctas de acuerdo a la siguiente tabla:

Punto de Acuerdo:

Se solicita al Comité Técnico la autorización para corregir la distribución de la asignación de la ampliación presupuestal a cada uno de los parques industriales, del contrato 071-2020, relativo a la construcción e instalación de 3 tanques elevados de almacenamiento de agua para reemplazar tanques existentes en malas condiciones en los parques Aeropuerto (Juárez), Cuauhtémoc, y Complejo Industrial Chihuahua, sin exceder de la ampliación presupuestal autorizada en la segunda sesión celebrada el 11 de mayo de 2021 de $3,337,036.00 (Tres millones trescientos treinta y siete mil treinta y seis pesos 00/100 M.N.), de conformidad con la tabla anterior, para quedar el presupuesto total del ejercicio 2021 de la siguiente forma:

Complejo Industrial Chihuahua:	$1,285,361

Parque Industrial Aeropuerto:		$   974,202

Parque Industrial Cuauhtémoc:	$1,077,473

Total presupuesto para tanques:	$3,337,036

3. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA REALIZAR AMPLIACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS E INFRAESTRUCTURA DEL EJERCICIO 2021, DERIVADO PRINCIPALMENTE DE LA PRÓXIMA ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DEL NUEVO EDIFICIO DENOMINADO CAMPUS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO DE TECNOLOGÍAS PIDET/SPARK.

Derivado de la construcción del Edificio Alfa del Campus de Innovación y Desarrollo de Tecnologías PIDET/Spark, será necesario hacer frente a algunos gastos y costos relativos a la administración y operación del mismo, a partir de que se realice la entrega recepción de la obra por parte del contratista, la cual se estima que se lleve a cabo durante el mes de julio del presente ejercicio.

Por lo anterior, será necesario realizar ampliaciones presupuestales en las partidas relacionadas con la vigilancia, mantenimiento, limpieza, telefonía e internet, agua, electricidad, seguros, alarma, depreciaciones y mobiliario y equipo de cómputo.

Por otra parte, en el ejercicio del presupuesto autorizado para el ejercicio 2021, se han presentado insuficiencias en la partida de energía eléctrica del Parque Industrial Aeropuerto de Cd. Juárez al cierre del mes de mayo, correspondiente a la electricidad del alumbrado público y de la operación del pozo de agua, por lo que es necesaria una ampliación presupuestal.

Se anexa la tabla 1: Ampliación al presupuesto de egresos junio 2021, por partida con la correspondiente justificación para su análisis.

Punto de Acuerdo:

Se solicita al Comité Técnico la autorización para llevar a cabo la ampliación de partidas presupuestales de egresos del ejercicio 2021, correspondiente a los gastos y costos relativos a la administración y operación del Edificio Alfa del Campus de Innovación y Desarrollo de Tecnologías PIDET/Spark, y de la energía eléctrica del Parque Industrial Aeropuerto, por un total de $4,335,500.00 (Cuatro millones trescientos treinta y cinco mil quinientos pesos 00/100 M.N.) , de acuerdo con las justificaciones contenidas en la tabla 1: Ampliación al presupuesto de egresos junio 2021, que se anexa.

4. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA RECLASIFICAR EL PAGO REALIZADO POR LA TRANSMISIÓN DE DERECHOS DE UN TÍTULO DE CONCESIÓN PARA EL USO, EXPLOTACIÓN O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES EFECTUADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

Antecedentes:

En sesión de Comité Técnico celebrada el 10 de septiembre de 2020, se autorizó la suficiencia presupuestal para la compra de derechos de agua para el Complejo Industrial Chihuahua, hasta por 96,000 metros cúbicos anuales, con un monto máximo de $2,880,000.00 (dos millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), instruyendo al Coordinador General a realizar un análisis de las diversas ofertas de propietarios de derechos para evaluar la mejor opción para su adquisición.

La única opción  viable para llevar a cabo la transmisión de los derechos de agua fue la del Sr. Héctor Guadalupe Chavira Ruiz,  titular de la Concesión para el uso, explotación o aprovechamiento de aguas nacionales Núm. 818586 que ampara un volumen anual 96,000.0000 m3  quien con fecha 31 de agosto de 2020, celebró con la personal moral “Inmobiliaria XIGO, S.A. de C.V.”,  un contrato de intermediación cuyo objeto era realizar las gestiones correspondientes y necesarias para obtener la transmisión de derechos del título mencionado, además, con fecha 10 de septiembre del mismo año otorgó un mandato general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio limitado respecto de los derechos del título de concesión en mención, a favor de “Inmobiliaria XIGO S.A. de C.V. y/o Francisco Javier Andujo Tarango”.

Con fecha 25 de septiembre de 2020, Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua realizó el pago por concepto de la transmisión de los derechos del Título de Concesión Núm. 818586 por un volumen de 96,000 metros cúbicos, a favor del Sr. Francisco Javier Andujo Tarango, representante legal de Inmobiliaria XIGO, S.A. de C.V., por un total de $2,880,000.00 (Dos millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.)

Para tal efecto se celebró un contrato de transmisión total definitivo y oneroso sobre los derechos de concesión de aguas nacionales, entre este Organismo y el Sr. Héctor Guadalupe Chavira Ruiz por conducto de su representante legal, Sr. Francisco Javier Andujo Tarango, quedando en trámite la expedición y registro del título de concesión ante la Comisión Nacional del Agua a nombre de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua.

Situación Actual:

Derivado de la auditoría a los estados financieros del Organismo correspondiente al ejercicio 2020, por parte de la Secretaría de la Función Pública, a través del Despacho Externo “Consultores Integrales Empresariales Mardom, S.C.”, quien tiene la obligación contractual de presentar el dictamen fiscal del Organismo por dicho ejercicio, se determinó la siguiente observación sobre la operación mencionada:

“Durante la revision del rubro de Activos Intangibles, se detectó contrato y pago por el Derecho Transferido mediante Concesion del aprovechamiento aguas nacionales, el cual se  convino  con el Titular HECTOR GUADALUPE CHAVIRA RUIZ,  la compra de derechos de agua hasta por la cantidad de 96,000 m3, observando primeramente que no se realizo el pago a nombre del titular, emitiendo cheque a un tercero LIC. FRANCISCO JAVIER ANDUJO TARANGO, ademas de no recabar el documento fiscal que el titular debio emitir por el Ingreso generado como contribuyente de acuerdo a la Ley de ISR y Codigo Fiscal de la Federacion y que soporta fiscalmente el activo adquirido.”

Para subsanar la observación, el despacho auditor requirió la expedición del comprobante fiscal (CFDI), habiéndose expedido este documento por “Inmobiliaria XIGO, S.A. de C.V. con fecha 10 de junio de 2021, bajo el concepto de ““GESTION PARA LA TRANSMISION DE TITULO DE CONCESION PARA EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES No. 818586”, con el Impuesto al Valor Agregado desglosado por considerar la gestión como una prestación de servicios”.

Al expedirse el CFDI por este concepto y con el Impuesto al Valor Agregado desglosado, el despacho auditor solicitó a este Organismo la reclasificación del asiento contable del mes de septiembre de 2020, en el cual se afectó la cuenta de activos intangibles “1252-59401 Derechos” por el total de $2,880,000.00 (Dos millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).

Punto de Acuerdo:

Se solicita al Comité Técnico la autorización para realizar en el ejercicio 2021, el asiento contable de reclasificación con cargo al Resultado de Ejercicios Anteriores por el total de la operación de $2,880,000.00 (Dos millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.), y abono a la cuenta 1252-59401 Derechos.  Una vez que la Comisión Nacional del Agua expida e inscriba el título de concesión a nombre de este Organismo, se procederá al registro que se tenía originalmente con cargo a la cuenta 1252-59401 Derechos, abonando a la cuenta de Patrimonio por la misma cantidad de $2,880,000.00 (Dos millones ochocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N.).  Haciéndole de su conocimiento, que el Impuesto al Valor Agregado desglosado en el CFDI no se acreditará, en virtud de que el mismo fue expedido por “Inmobiliaria XIGO, S.A. de C.V.” y el cheque a nombre del Sr. Francisco Javier Andujo Tarango, representante legal de dicha moral, siendo un requisito para su acreditamiento que los pagos que se realicen con cheque, éste deberá ser nominativo para abono en cuenta del beneficiario.

5. PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS E INDICADORES DE GESTIÓN DEL BALANCED SCORECARD AL 31 DE MAYO DE 2021.

Se presentan al Comité Técnico los estados financieros e indicadores de gestión administrativa de Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua al 31 de mayo de 2021, preparados por el Organismo, para su conocimiento.